2024年度随州市文帝学校本级整体绩效评价自评表
（金额单位：万元）
	 一级指标           
	 二级指标               
	 年度指标值        
	 实际完成值   
	 完成率  
	 得分  
	 偏差原因分析及改进措施       

	 一、年度履职目标（10 分） 
	 目标完整性、相关性          
	 目标设置完整、与职责相关 
	 完整、相关   
	100%
	10
	 —                 

	 二、预算执行（20 分）   
	 预算执行率              
	 ≥95%         
	99.90%
	100%
	20
	 —                 

	 三、产出指标（30 分）   
	                    
	              
	         
	      
	     
	                   

	 数量指标           
	 新建教学楼竣工面积          
	 ≥2 万㎡        
	 2.1 万㎡  
	105%
	7
	 —                 

	
	 新增义务教育学位           
	 1 800 个      
	 1 800 个 
	100%
	7
	 —                 

	
	 教师培训人次             
	 ≥200 人次      
	 268 人次  
	134%
	6
	 —                 

	 质量指标           
	 工程一次性验收合格率         
	100%
	100%
	100%
	5
	 —                 

	 时效指标           
	 新校区 2024-09-01 前交付 
	 是            
	 是       
	100%
	5
	 —                 

	 四、效益指标（25 分）   

	 经济效益           
	 无直接经济效益            
	 —            
	 —       
	 —    
	0
	 义务教育属公益属性         

	 社会效益           
	 城东片区义务教育巩固率        
	 ≥98%         
	98.60%
	100%
	10
	 —                 

	
	 大班额占比              
	 ≤2%          
	0%
	100%
	10
	 —                 

	 生态效益           
	 绿色建筑二星标准           
	 达标           
	 达标      
	100%
	5
	 —                 

	 五、满意度指标（15 分）  
	 学生家长满意度            
	 ≥90%         
	92.30%
	100%
	15
	 —                 

	 六、扣分项          
	 巡视、审计、财政监督发现重大问题   
	 0 起          
	 0 起     
	 —    
	0
	 —                 

	 七、加分项          
	 市级及以上通报表扬          
	 1 次          
	 1 次     
	 —    
	2
	 市教育局授予“义务教育新优质学校” 

	 合 计            
	                    
	              
	         
	      
	102
	 优秀等级（≥90 分）       


部门整体绩效等级：优秀
评价结论：2024 年度部门整体绩效目标全部完成，预算资金执行率高，社会效益显著，服务对象满意度超过目标值，绩效管理水平进一步提升。
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