2024 年度新校区建设项目绩效自评表

（金额单位：万元）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、决策（10 分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 100% | 5 | — |
|  | 绩效目标 | 目标设置明确性 | 明确 | 明确 | 100% | 5 | — |
| 二、管理（20 分） | 资金管理 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 100% | 10 | — |
|  | 组织实施 | 政府采购合规性 | 100%合规 | 100%合规 | 100% | 10 | — |
| 三、产出（35 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 新建教学楼竣工面积 | ≥2 万㎡ | 2.1 万㎡ | 105% | 8 | — |  |
|  | 新增学位数 | 1 800 个 | 1 800 个 | 100% | 8 | — |  |
|  | 运动场、绿化同步交付 | 是 | 是 | 100% | 7 | — |  |
| 质量指标 | 一次性验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 7 | — |  |
| 时效指标 | 2024-09-01 前交付使用 | 是 | 是 | 100% | 5 | — |  |
| 四、效益（25 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 城东片区义务教育巩固率 | ≥98% | 98.60% | 100% | 10 | — |  |
|  | 大班额占比 | ≤2% | 0% | 100% | 10 | — |  |
| 生态效益 | 绿色建筑二星标准 | 达标 | 达标 | 100% | 5 | — |  |
| 五、满意度（10 分） | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 92.10% | 100% | 10 | — |
| 六、扣分项 | 巡视、审计、财政监督重大问题 | 0 起 | 0 起 | — | 0 | — |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 | 优秀 |

项目绩效等级：优秀
评价结论：项目按期、按质、按量完成，预算执行率 100%，社会效益显著，一次性通过竣工验收，服务对象满意度高于目标值。

随州市文帝学校（盖章）
2024 年 10 月 20 日