2024 年度新校区建设项目绩效自评表
（金额单位：万元）
	 一级指标        
	 二级指标             
	 三级指标    
	 年度指标值   
	 实际完成值  
	 完成率  
	 得分  
	 偏差原因分析及改进措施 

	 一、决策（10 分）  
	 项目立项             
	 立项依据充分性 
	 充分      
	 充分     
	100%
	5
	 —           

	
	 绩效目标             
	 目标设置明确性 
	 明确      
	 明确     
	100%
	5
	 —           

	 二、管理（20 分）  
	 资金管理             
	 预算执行率   
	 ≥95%    
	100%
	100%
	10
	 —           

	
	 组织实施             
	 政府采购合规性 
	 100%合规  
	 100%合规 
	100%
	10
	 —           

	 三、产出（35 分）  
	                  
	         
	         
	        
	      
	     
	             

	 数量指标        
	 新建教学楼竣工面积        
	 ≥2 万㎡   
	 2.1 万㎡  
	105%
	8
	 —   
	             

	
	 新增学位数            
	 1 800 个 
	 1 800 个 
	100%
	8
	 —   
	             

	
	 运动场、绿化同步交付       
	 是       
	 是       
	100%
	7
	 —   
	             

	 质量指标        
	 一次性验收合格率         
	100%
	100%
	100%
	7
	 —   
	             

	 时效指标        
	 2024-09-01 前交付使用 
	 是       
	 是       
	100%
	5
	 —   
	             

	 四、效益（25 分）  
	                  
	         
	         
	        
	      
	     
	             

	 社会效益        
	 城东片区义务教育巩固率      
	 ≥98%    
	98.60%
	100%
	10
	 —   
	             

	
	 大班额占比            
	 ≤2%     
	0%
	100%
	10
	 —   
	             

	 生态效益        
	 绿色建筑二星标准         
	 达标      
	 达标      
	100%
	5
	 —   
	             

	 五、满意度（10 分） 
	 服务对象满意度          
	 学生家长满意度 
	 ≥90%    
	92.10%
	100%
	10
	 —           

	 六、扣分项       
	 巡视、审计、财政监督重大问题   
	 0 起     
	 0 起     
	 —      
	0
	 —   
	             

	 合 计         
	                  
	         
	         
	        
	      
	100
	 优秀          


项目绩效等级：优秀
评价结论：项目按期、按质、按量完成，预算执行率 100%，社会效益显著，一次性通过竣工验收，服务对象满意度高于目标值。
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